## 🗺️ מפת הדרכים של AirShare

### שלב 1: התשתית

- הקמת פרויקט Flutter ו-Go.

- חיבור בסיסי בין הממשק למנוע (localhost).

- סריקת קבצים בתיקייה והצגתם באפליקציה.

### שלב 2: הזרמת נתונים (File Transfer) 🚀

המטרה: להפוך את הרשימה שראית למשהו שאפשר ממש להוריד או להעלות אליו.

- בצד המנוע (Go): כתיבת פונקציה ששולחת את תוכן הקובץ (Byte Stream).

- בצד הממשק (Flutter): כפתור הורדה ששומר את הקובץ בתיקיית ה-Downloads במחשב/טלפון.

- העלאה: הוספת כפתור "שיתוף קובץ" שמעתיק קובץ מהמחשב לתיקייה המשותפת.

- זמן עבודה משוער: 3–5 שעות.

### שלב 3: שבירת מחסום ה-Localhost (Networking) 🌐

המטרה: לאפשר לשני מכשירים שונים לדבר אחד עם השני. זה השלב הכי "טריקי" בפרויקט.

- מציאת כתובת ה-IP: המנוע צריך לזהות את הכתובת של המכשיר ברשת ה-Wi-Fi.

- QR Code: האפליקציה תייצר קוד QR שמכיל את הכתובת הזו, כדי שמכשיר אחר יוכל לסרוק ולהתחבר מיד.

- גילוי אוטומטי (Discovery): שימוש בפרוטוקול (כמו mDNS) שמאפשר למכשירים למצוא אחד את השני בלי להקליד כלום.

- זמן עבודה משוער: 6–8 שעות.

### שלב 4: מובייל ועיצוב (UI & Mobile Integration) 📱

המטרה: להפוך את זה לאפליקציה שכיף להשתמש בה בטלפון.

- התאמה לאנדרואיד/iOS: טיפול בהרשאות (גישה לגלריה, קבצים).

- עיצוב (UI/UX): אנימציות של העברת קובץ, מצב כהה (Dark Mode), ושיפור הנראות של רשימת הקבצים.

- בחירת קבצים: שימוש ב-File Picker כדי לבחור קבצים בקלות מהטלפון.

- זמן עבודה משוער: 4–6 שעות.

### שלב 5: אבטחה ופינישים (Final Polish) 🔒

המטרה: לוודא שהאפליקציה יציבה ובטוחה.

- אישור העברה: הוספת חלונית "האם לאשר קבלה של קובץ מ-X?".

- בדיקות קצה (Testing): לוודא שזה עובד גם כשמעבירים קובץ ענק (סרט של כמה GB).

- הכנה להגשה: ניקוי קוד ותיעוד.

- זמן עבודה משוער: 3–4 שעות.